Приложение № 2

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор –

Управление „Застрахователен надзор”

Комисията за финансов надзор (КФН) има необходимост от доработване на съществуваща информационна система – управленска информационна система DataWarehouse - Управление „Застрахователен надзор.

Доработката, предмет на настоящата поръчка, се извършва с оглед отчитане на застрахователните и презастрахователни дружества от 01.01.2016 г. по Платежоспособност II към Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Понастоящем управление “Застрахователен надзор” използва управленска информационна система, разработена специално за целите на събирането и обработката на финансова информация от поднадзорните на КФН застрахователни, презастрахователни дружества и застрахователни брокери. Подаването на информацията се извършва през специализиран портал, в който са въведени и постоянно се актуализират поднадзорните лица, както и лицата, които са оторизирани да подават информацията. Подадените данни се записват и съхраняват в база данни , от която се правят необходимите на управление „Застрахователен надзор” справки.

Предвид това, че от 01.01.2016 г. се прилага режимът Платежоспособност II, се налага промяна както по отношение на елементите и структурата на отчетите, така и на начина на тяхното предоставяне в Комисията. Предвид обстоятелството, че EIOPA изисква стандарт на отчетност, който е базиран на XBRL формат, наличната система използвана от управление „Застрахователен надзор” изисква доработка, която да позволи представянето на получаваните и обработваните данни в новия формат. Системата трябва да има изградена възможност за генериране на изискваните от EIOPA файлове с XBRL формат и придружаващ XML, както и криптирането им, подписването, именуването и качването им на hub-а на EIOPA съгласно актуалните правила за таксономия на EIOPA.

Настоящо състояние на управленска информационна система DataWarehouse в Комисия за финансов надзор - Управление „Застрахователен надзор”

Управленската информационна система DataWarehouse в Комисия за финансов надзор - Управление „Застрахователен надзор” се състои от портал, база данни и интерфейс за достъп до синтезираната в базата данни информация.

Застрахователният портал е специализирано приложение, което включва:

- Web портал за външни (поднадзорни лица) и вътрешни потребители (служители на КФН), чрез който се осъществява периодично подаване на информация от поднадзорните лица към Комисията за финансов надзор;

- Клиент-сървър приложение за администриране и наблюдение на работата на Web портала, потребителите и данните;

- Връзки към други системи за обмяна на данни.

Застрахователният портал е разработен на базата на IBM Domino Server с версия 8.5.3. Операционната  система на портала е Windows Server 2008 R2 – x64.

SAP BI е специализирано приложение за изготвяне на BI репорти. Включва:

- База от данни IBM DB2

- Reporting сървър

- Web портал

Цел на обществената поръчка

Целта на обществената поръчка е надграждане на управленска информационна система DataWarehouse в Комисия за финансов надзор - Управление „Застрахователен надзор” с оглед отчитане на застрахователните и презастрахователни дружества по Платежоспособност II към Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

За нейното постигане е необходимо изпълнението на следните изисквания към системата:

- Вход в Застрахователен портал

- Входът в застрахователния портал се запазва. В него се влиза с потребителско име, парола и електронен подпис;

- Поднадзорните на КФН лица трябва да могат да продължат да подават информация в стария формат по използвания досега начин – електронно подписани файлове във формат XLS по установени от КФН образци;

- Входящите файлове трябва да се валидират по познатия досега начин, като се изписва информация за допуснати грешки в изпратените файлове;

- Системата трябва да може да приема допълнително и информацията, която се изисква по Платежоспособност II, след преминаване на входящ контрол съобразен с актуалните правила за таксономия;

- Информацията, която се изисква по Платежоспособност II трябва да може да се подава чрез електронно подписани файлове във формат XBRL, според нормативно установените изисквания на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;

- Поднадзорните на КФН лица трябва да могат да изпращат и преглеждат изпратени от тях отчети и в двете направления – по досега действащите образци, както и по изискванията на Платежоспособност II;

- Успешно валидираните отчети трябва да получават номер от деловодната система на КФН и да се записват в базата данни;

- Поднадзорните на КФН лица трябва да имат възможност да изпращат коригиращи отчети и в новия формат по Платежоспособност II;

- Застрахователният портал трябва да предоставя възможност за подаване на отчети на отделни дружества, както и групи (по Платежоспособност II);

- Потребителите от страна на КФН трябва да имат възможност, както досега, да преглеждат статуса на изпратените отчети по дружества, период и тип на подаване, в срок/извън срок, тип на дружествата и т.н., както за досега действащите образци, така и за новите отчети по Платежоспособност II.

- База данни на синтезираната информация

- Системата трябва да продължи да приема файловете в стария им XLS  формат и да ги записва в базата данни;

- Системата трябва да може да приема и файлове в новия XBRL формат и да ги записва в базата данни;

- Системата трябва да трансформира получените данни  и да ги записва в базата данни;

- Базата данни трябва да бъде надградена, за да може да включи  данните, които ще се събират по Платежоспособност II;

- Системата трябва да позволява извличане, комбиниране, натрупване и съхранение на данни от повече от 5 (пет) източника на информация;

- Системата не трябва да има ограничения в обема на използваните данни;

- Системата трябва да може да поддържа всички видове връзки между различните източници на данни на ниво база данни;

- Системата трябва да поддържа агрегиране на данните;

- Системата трябва да позволява регулярно зареждане на данни за анализ в оперативната памет на сървъра с цел бързодействие.

- Интерфейс за достъп до синтезираната в базата данни информация (BI)

- Потребителите от страна на КФН трябва да могат да анализират, както старите, така и новоподадените отчети. За целта е нужно да бъдат разработени чрез BI справки с различни KPIs (ключови индикатори) и филтри за нуждите на управление „Застрахователен надзор”.

- Системата трябвя да позволява възможност за визуализиране на различни справки.

- Системата трябва да поддържа интерактивни справки;

- Системата трябва да позволява използването на мобилни устройства (BlackBerry, IOS, Android) без допълнително лицензиране;

- Системата трябва да позволява разработените справки да се визуализират на различна резолюция (настолен компютър, преносим компютър, таблет, смартфон) без нужда от допълнителна разработка (responsive design);

- Системата трябва да позволява лесно  преминаване между различни таблични и графични изображения за създадените справки;

- Системата трябва да позволява сортиране на данни и местене на колони в редове и редове в колони след като отчета вече е изпълнен;

- Системата трябва да позволява глобално търсене по дума или част от дума във всички заредени данни;

- Системата трябва да позволява дефиниране на достъп до данните от различни потребители на ниво ред в базата данни (да има възможност различни потребители да виждат различни данни в една и съща справка);

- Системата трябва да позволява използване на документация, различна от стандартните (информация специфична за клиента, лого на клиента и други).

- Изисквания за потребителите на системата

- Системата трябва да дава възможност за едновременен достъп на 5 потребителя;

- Системата трябва да позволява на всеки отделен потребител да бъде предоставен достъп до цялата система или до информация, специфична за дейността на потребителя;

- Потребителите трябва да имат възможност да създават и запазват собствени варианти на отчет (специфична селекция или форма на отчет).

- Отчетност към EIOPA

- Системата трябва да предоставя възможност за извеждане на информацията в изискуемия от EIOPA  XBRL формат с придружаващ XML, да архивира по двойки файловете за всяко застрахователно и презастрахователно дружество в ZIP формат, да криптира, подписва, именува според конвенция и изпраща получените файлове към EIOPA.

Дейностите, включени във „Вход в Застрахователния портал”, „Бази данни на синтезираната информация” и „Отчетност към EIOPA” са приоритетни.

Основни дейности при изпълнение на поръчката

Основните дейности и очаквани резултати, са както следва:

- Надграждане на системата

В рамките на тази дейност изпълнителят разработва новите функционалности  на системата в съответствие с изискванията на EIOPA за отчетност по Платежоспособност II. Необходимо е да се осигури подаването на отчети от страна на застрахователните и презастрахователни дружества, както и възможност за извеждане на информация в изискуемия от EIOPA  XBRL формат с придружаващ XML, да архивира по двойки файловете за всяко застрахователно и презастрахователно дружество в ZIP формат и да криптира, подписва, именува и изпраща получените файлове към EIOPA.

Очакван резултат от дейността:

Разработени нови функционалности  на системата в съответствие с изискванията на EIOPA.

- Тестове и прием

Тази дейност включва тестването, приемането и внедряването на доработената система. Ще завърши с предавателно-приемателен протокол за извършено тестване и внедряване, като ще се отчете изпълнението на всички дефинирани изисквания на възложителя, съдържащи се в настоящата техническа спецификация.

Очакван резултат от дейността:

Успешно проведени тестове, удостоверени с предавателно-приемателен протокол, подписан от двете страни по договора. Предадената доработка към системата следва да е в пълна работоспособност, което се удостоверява с посочения протокол.

- Гаранционна поддръжка

През целия срок за гаранционна поддръжка възложителят има право да прави рекламации за недостатъци, грешки, повреди и/или проблеми при използването на информационната система след извършената доработка.

Изпълнителят се задължава да започне работа по отстраняване на съответния недостатък, грешка, повреда и/или проблем в срок до 24 часа от предявяване на рекламация и да отстрани съответния недостатък, грешка, повреда и/или проблем изцяло за своя сметка и в срок, определен съгласно следващото изречение. Конкретният срок за отстраняване на проблема, посочен в рекламацията, се определя в двустранен протокол, а при неподписването му от изпълнителя – едностранно от възложителя, като не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) дни.

В случай че се установят скрити недостатъци, включително несъответствия на доработката с изискванията на настоящата техническа спецификация, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на срока за гаранционна поддръжка, той е длъжен, в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването, да ги отстрани за своя сметка.

През срока за гаранционна поддръжка се извършват при необходимост и допълнителни разработки, изразяващи се в промяна на входящи контроли, разработване на нови справки и др. след уточняване на конкретните изисквания на възложителя.

Срок за изпълнение на надграждането на системата (доработката) – не може да бъде по-дълъг от 90 календарни дни от сключване на договора.

Гаранционен срок и обслужване: срок за гаранционна поддръжка на извършената доработка – не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца.

Техническа поддръжка: срок за техническа поддръжка на системата, в частта извън гаранционната поддръжка на извършената доработка – не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца.

Препоръчително е срокът за гаранционна поддръжка и срокът за техническа поддръжка да са равни.

Място на изпълнение: сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

Приложение № 3

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

гр. София, ул. „Будапеща” № 16

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА:

| Наименование на участника |  |
| --- | --- |
| ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър БУЛСТАТ |  |
| Седалище: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Електронен адрес за кореспонденция при провеждането на процедурата: |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес Участникът се представлява заедно / поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  |
|  | 1. ...................................................... 2. ...................................................... |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:………………….................… BIC...................................................................... IBAN................................................................... Титуляр на сметката:............................................ |  |
| Лице за контакти: |  |

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”, като подаваме оферта при условията, обявени в паканата за участие и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в паканата за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да е 60 (шестдесет ) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ е декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, както и всички документи и информация, съдържащи се в офертата и описани в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

дата						(име и фамилия)

(подпис на лицето и печат)

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата …................................................................................................., с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта / документ за самоличност № .........................................., издадена на ................................ от ................................................, в качеството си на ..................... .......................................... /длъжност или друго качество/ на ................................................... /наименование на участника/, с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При представляваното от мен (нас) дружество лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

1.1. не са осъждани с влязла в сила присъда / реабилитирани са (оставя се вярното) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

1.2. не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

1.3. не са осъдени с влязла в сила присъда / реабилитирани са / (оставя се вярното) за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

1.4. не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

1.5. не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя Комисия за финансов надзор или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваното от мен (нас) дружество не е обявено в несъстоятелност.

3. Представляваното от мен (нас) дружество не се намира в производство по ликвидация.

4. Представляваното от мен (нас) дружество (оставя се само едно обстоятелство, което се отнася до дружеството)

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване.

5. Представляваното от мен (нас) дружество (оставя/т се обстоятелството/обстоятелствата, което/които се отнася/т до дружеството)

а) не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а” процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни дружества);

в) не е преустановило дейността си.

6. Представляваното от мен (нас) дружество не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

7. Представляваното от мен (нас) дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са (посочват се публичните регистри и конкретните обстоятелства, които удостоверяват):

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни служебно да предоставят информация на възложителя за тези обстоятелства са (посочват се наименованията и адресите на компетентните органи и конкретните обстоятелства, за които служебно предоставят информация):

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им писмено да уведомя възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

дата на подписване			Декларатор/и: име, фамилия и подпис

Забележка:

Към офертата се подава една декларация, подписана от лицето/лицата, което/които представлява/т участника. Ако участникът се представлява от повече от едно лице, то в началото на декларацията се посочват данните за всяко едно от лицата, които представляват участника.

В т. 1.1. и т. 1.3. се оставя вярното.

В т. 4 и 5 се отбелязват обстоятелствата, на които отговаря участника, съответно участника в обединение, което не е юридическо лице.

По смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Приложение №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

за използване/неизползване на подизпълнители

Долуподписаният/ата …................................................................................................., с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта / документ за самоличност № .........................................., издадена на ................................ от ................................................, в качеството си на ..................... .......................................... /длъжност или друго качество/ на ................................................... /наименование на участника/, с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При изпълнение на поръчката няма да ползваме / ще ползваме (оставя се вярното) подизпълнители.

2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, са както следва:

| Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (посочват се видовете работи) | Съответстващият на работите от колона 1 дял в проценти от стойността на обществената поръчка (посочва се процент от стойността на поръчката) | Предвидени подизпълнители (посочват се имена/наименование и ЕГН/ЕИК на всеки от подизпълнителите) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |

Във връзка с предвидените подизпълнители прилагаме декларация от същите за съгласие за участие като подизпълнители.

дата на подписване				Декларатор: име, фамилия и подпис

Забележка: В случай че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалата част от декларацията не се попълва.

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 55, ал. 5 от ЗОП

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ата …................................................................................................., с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта / документ за самоличност № .........................................., издадена на ................................ от ................................................, в качеството си на ..................... .......................................... /длъжност или друго качество/ на ................................................... /наименование на подизпълнителя/, с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление …...................................................................................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице .............................................. (наименование, ЕИК/Булстат) изразявам съгласието си  да участваме като подизпълнител на …………………………… …………..........…… - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

| Видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени (посочват се видовете работи) | Съответстващият на работите от колона 1 дял в проценти от стойността на обществената поръчка (посочва се процент от стойността на поръчката) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |

3. Запознат/а съм с покана за участие, включително условията за нейното изпълнение и ги приемам напълно.

дата на подписване				Декларатор: име, фамилия и подпис

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ата …................................................................................................., с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта / документ за самоличност № .........................................., издадена на ................................ от ................................................, в качеството си на ..................... .......................................... /длъжност или друго качество/ на ................................................... /наименование на подизпълнителя/, с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, предложен за подизпълнител от ................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. При представляваното от мен (нас) дружество лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки:

1.1. не са осъждани с влязла в сила присъда / реабилитирани са (оставя се вярното) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

1.2. не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя Комисия за финансов надзор или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваното от мен (нас) дружество не е обявено в несъстоятелност.

3. Представляваното от мен (нас) дружество не се намира в производство по ликвидация.

4. Представляваното от мен (нас) дружество (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до дружеството)

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване.

5. Представляваното от мен (нас) дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са (посочват се публичните регистри и конкретните обстоятелства, които удостоверяват):

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни служебно да предоставят информация на възложителя за тези обстоятелства са (посочват се наименованията и адресите на компетентните органи и конкретните обстоятелства, за които служебно предоставят информация):

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им писмено да уведомя възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

дата на подписване			Декларатор/и: име, фамилия и подпис

Забележка:

Към офертата се подава една декларация, подписана от лицето/лицата, което/които представлява/т съответния подизпълнител. Ако подизпълнителят се представлява от повече от едно лице, то в началото на декларацията се посочват данните за всяко едно от лицата, които представляват подизпълнителя.

В т. 1.1 се оставя вярното, а в т. 4 се отбелязва обстоятелството на което отговаря подизпълнителя.

По смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/ата …................................................................................................., с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта / документ за самоличност № .........................................., издадена на ................................ от ................................................, в качеството си на ..................... .......................................... /длъжност или друго качество/ на ................................................... /наименование на участника/, с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат/а с условията в проекта на договор за обществената поръчка към документацията за участие и ги приемам.

дата на подписване				Декларатор: име, фамилия и подпис

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата …................................................................................................., с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта / документ за самоличност № .........................................., издадена на ................................ от ................................................, в качеството си на ..................... .......................................... /длъжност или друго качество/ на ................................................... /наименование на участника/, с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”,

Декларирам, че:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: .......................................

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

дата на подписване					Декларатор: име, фамилия и подпис

Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска регистрация.

В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.

В случай че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя.

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим”

По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

По смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен режим" са:

държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник".

„Свързани лица”

По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ).

По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Приложение № 10

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

гр. София, ул. „Будапеща” № 16

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне без обявление

по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”

От ................................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …........................., представляван от ..................................................... (трите имена) в качеството на ................................... (длъжност или друго качество)

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

След запознаване с Вашата покана и приложенията към нея, заявяваме желанието си за участие в обществената поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемамe.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията в поканата и приложенията към нея, като правим следното техническо предложение:

1. Предложение във връзка с осигуряване изпълнението на изискванията за извършване на доработката на системата и гаранционната поддръжка на извършената доработка, съдържащи се в техническата спецификация, представляваща Приложение № 2 към поканата за участие в процедурата:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Подход и конкретни предложения във връзка с извършване на техническа поддръжка на системата, в частта извън гаранционната поддръжка на извършената доработка:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Предлагаме:

3.1. срок за изпълнение на надграждането на системата (доработката) – ................  календарни дни от сключване на договора за обществената поръчка (не може да бъде по-дълъг от 90 календарни дни.);

3.2. срок за гаранциона поддръжка на извършената доработка – ................  месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка (не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца);

3.3. срок за техническа поддръжка на системата, в частта извън гаранционната поддръжка на извършената доработка – ................  месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка (не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка и не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца).

дата						          Подпис:

печат

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Долуподписаният/ата …................................................................................................., с ЕГН ........................................., притежаващ лична карта / документ за самоличност № .........................................., издадена на ................................ от ................................................, в качеството си на ..................... .......................................... /длъжност или друго качество/ на ................................................... /наименование на участника/, с БУЛСТАТ/ЕИК ................................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”,

Декларирам, че:

1. Информацията, съдържаща се в …………......………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

дата на подписване				Декларатор: име, фамилия и подпис

Приложение № 12

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

гр. София, ул. „Будапеща” № 16

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне без обявление

по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”

От ................................................................................... (наименование на участника), с ЕИК …........................., представляван от ..................................................... (трите имена) в качеството на ................................... (длъжност или друго качество)

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор” и с оглед представеното от нас техническо предложение, предлагаме следното ценово предложение:

|  | Дейности (услуги) | Цени |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изпълнение на доработката и извършване на гаранционна поддръжка за срока, офериран в техническото ни предложение | ..................... (................................) лева без ДДС (изписва се цифром и словом) |
| 2. | Извършване на техническа поддръжка на системата, в частта извън гаранционната поддръжка на извършената доработка | Цена за 1 (един) месец: ..................... (................................) лева без ДДС (изписва се цифром и словом) |
|  |  | Обща цена за ...... (.........) месеца (посочва се срока, офериран в техническото предложение): ..................... (................................) лева без ДДС (изписва се цифром и словом) |
| 3. | Цена за изпълнение на обществената поръчка* (представлява сбор от цената за изпълнение на доработката и извършване на гаранционна поддръжка и общата цена за извършване на техническата поддръжка) | ..................... (................................) лева без ДДС (изписва се цифром и словом) |

В предложените от нас цени са включени всички разходи за изпълнение на дейностите (услугите) по обществената поръчка, включително разходи за труд, за поддръжка, както и за допълнителни разработки при необходимост и след уточняване на конкретните изисквания на възложителя.

Предложената от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е образувана по следния начин:

(Участникът представя разбивка на цените без ДДС, като включва всички компоненти на цената за изпълнение на обществената поръчка, като в случай че не са били включени всички дейности, ще се счита, че такива разходи са включени в други части на разбивката на общата цена.)

Съгласни сме при разминаване на предлаганата от нас цена, изписана с цифри, и тази изписана с думи, да се има предвид цената, изписана с думи.

дата						          Подпис:

печат

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

Забележка: Цената за изпълнение на поръчката не може да надвишава сумата от 66 000 лв. без ДДС.

Приложение № 13

Д О Г О В О Р

Днес  ...............201...... г. в град София между:

Комисия за финансов надзор (КФН), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Будапеща” № 16, БУЛСТАТ 131060676, представлявана от Стоян Тодоров Мавродиев, в качеството му на председател и Маринела Василева Неделчева-Христова – главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

............................................., ЕИК ..........................., със седалище и адрес на управление ..........................................., представлявано от ............................., в качеството му на ........................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и след Решение № …………… г. на председателя на Комисията за финансов надзор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на управленска информационна система DataWаrehouse  в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор”, се сключи настоящият договор за следното:

# ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят  приема срещу възнаграждение да извърши надграждане на управленска информационна система Data Warehouse в Комисията за финансов надзор – Управление „Застрахователен надзор” (доработка), а след приемането й от възложителя, да осъществява гаранционна поддръжка на извършената доработка и техническа поддръжка на системата, в частта извън гаранционната поддръжка на извършената доработка.

Чл. 2. Изпълнителят извършва посоченото в чл. 1 в съответствие с клаузите на настоящия договор, условията на техническата спецификация към поканата, представляваща Приложение № 1 към договора, техническото предложение в офертата му за участие в обществената поръчка, представляващо Приложение № 2 към договора, както и при отчитане на постигнатите договорености в процеса на договаряне, отразени в протокол, подписан от комисията за провеждане на процедурата и изпълнителя, представляващ Приложение № 3.

СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 3. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на доработката по чл. 1 е …............ (......................) календарни дни от сключване на договора.

(3) Срокът за гаранционна поддръжка на извършената по настоящия договор доработка е ................(...................................) месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка.

(4) Срокът за техническа поддръжка на системата, в частта извън гаранционната поддръжка на извършената доработка е ................(...................................) месеца, считано от деня, следващ датата на подписване на предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената доработка.

Чл. 4. Мястото на изпълнение на договора е административната сграда на възложителя.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя за пълно изпълнение на посоченото в чл. 1 цена в размер на .......................... (...................................)  лв. без ДДС, която включва:

1. цена за изпълнение на доработката и извършване на гаранционна поддръжка – ..................... (...................................)  лв. без ДДС;

2. цена за извършване на техническа поддръжка на системата, в частта извън гаранционната поддръжка на извършената доработка:

а) за един месец – ..................... (...................................)  лв. без ДДС;

б) за  ......... месеца – ..................... (...................................)  лв. без ДДС.

(2) Цените по ал. 1 включват всички разходи за изпълнение на дейностите (услугите) по обществената поръчка, включително разходи за труд, за поддръжка, както и за допълнителни разработки при необходимост и след уточняване на конкретните изисквания на възложителя.

Чл. 6. (1) Плащането на цената по чл. 5, ал. 1, т. 1 се извършва както следва:

1. 20 %  от цената се заплаща при сключване на договора в срок до 7 (седем) работни дни след представяне на фактура;

2. останалата част от цената се заплаща след подписване на предавателно-приемателен протокол по чл. 14, ал. 2 за приемане на изпълнението по извършената доработка и представяне на фактура от изпълнителя.

(2) Плащането на цената по чл. 5, ал. 1, т. 2, б. „а” се извършва в срок до 7 (седем) работни дни след представяне на фактура от страна на изпълнителя и подписан протокол и изготвен от изпълнителя отчет за извършената през съответния месец дейност.

Чл. 7. В случай на неизпълнение на доработката по чл. 1, изпълнителят дължи връщане на авансово платената сума  по чл. 6, ал. 1, т. 1, в определен от възложителя срок.

Чл. 8. Плащанията по договора се извършват в лева по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: …………………………….……

BIC: ……………………………………

IBAN:  …………………………………

Титуляр на сметката: …………………………………

Чл. 9.	Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

# ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. Изпълнителят се задължава да:

1. изпълни доработката качествено и в срок, в съответствие с техническата спецификация (Приложение № 1), техническото си предложение (Приложение № 2) и при отчитане на постигнатите договорености в процеса на договаряне, отразени в протокол (Приложение № 3);

2. извършва гаранционна поддръжка на извършената по настоящия договор доработка в уговорения по настоящия договор срок;

3. извършва техническа поддръжка на системата в уговорения по настоящия договор срок;

4. не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на договора или негови елементи, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

5. предоставя при поискване информация за хода на изпълнението на договора;

6. извършва за своя сметка всички допълнително възникнали необходими работи, вследствие допуснати от него пропуски или грешки, като отстраняването на пропуските/грешките е за сметка на изпълнителя и се извърша в определен от възложителя подходящ срок;

7. извършва при необходимост допълнителни разработки и след уточняване на конкретните изисквания на възложителя;

8. сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на възложителя в 3-дневен срок от сключването им.

Чл. 11. Изпълнителят има право да:

1. иска съдействие от възложителя за изпълнение на договора;

2. иска от възложителя приемане на изпълнението по договора, в случай че е съгласно условията на договора;

3. получи уговорената цена по реда и при условията на настоящия договор.

Чл. 12.  (1) Възложителят се задължава да:

1. оказва при необходимост съдействие на изпълнителя за изпълнение на настоящия договор;

2. заплати уговорената цена по реда и при условията на настоящия договор.

Чл. 13.  Възложителят има право да:

1. осъществява контрол при изпълнение на договора;

2. иска от изпълнителя да изпълни възложената услуга в срок, без отклонение от договореното;

3. откаже приемане на изпълнението по договора, когато изпълнителят не спазва изискванията на договора и/или техническата спецификация и/или техническото си предложение при отчитане и на постигнатите договорености в процеса на договаряне докато изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора;

4. получава по всяко време информация за хода на изпълнението на договора;

5. изисква от изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители;

6. усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение на договора при наличие на съответните основания за това.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 14. (1) В срок до 3 (три) работни дни след приключване на всички дейности по доработката по чл. 1, изпълнителят уведомява възложителя чрез лицето за контакт по чл. 28 с оглед извършване на тестове на системата, чрез които да се установи съответствието на реализацията с изискванията на договора, техническата спецификация (Приложение № 1), техническото си предложение (Приложение № 2) и при отчитане на постигнатите договорености в процеса на договаряне, отразени в протокол (Приложение № 3), както и работоспособността на системата.

(2) Представителите на възложителя и изпълнителя по чл. 28 подписват предавателно-приемателен протокол за приемане на изпълнението по извършената доработка, когато не е налице основание за отказ за приемането му, или протокол за отказ за приемане на изпълнението. При отказ за приемане на изпълнението в протокола се вписват забележките и се определя срок, в който пропуските и недостатъците да бъдат отстранени, съответно извършена доработка или преработка. Този протокол се счита за надлежно уведомяване на изпълнителя за явни недостатъци на изпълнението. В срока за отстраняване на недостатъците изпълнителят уведомява възложителя за извършената работа и отново се пристъпва към приемане на изпълнението с двустранен протокол.

(3) Процедурата по ал. 2 се прилага до изготвянето на предавателно-приемателен протокол за приемане, освен ако неизпълнението е в такава степен, че не би могло да се отстрани с доработка или преработка в разумен срок и възложителят реши да развали договора.

(4) До 5 (пет) работни дни след изтичане на всеки календарен месец представителите на възложителя и изпълнителя по чл. 28 съставят и подписват предавателно-приемателен протокол за извършената през предходния месец дейност във връзка с техническата поддръжка. Към протокола се прилага изготвен от изпълнителя отчет за извършената през съответния месец дейност по техническата поддръжка. Неподписването на който и да е от предавателно-приемателните протоколи за извършената техническа поддръжка или неосигуряването на представител на изпълнителя за съставянето на такъв протокол се приравнява на неизпълнение на договора.

ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 15. (1) Възложителят, включително и чрез лицето за контакт, посочено в чл. 28, има право да прави рекламации за недостатъци, грешки, повреди и/или проблеми при използването на информационната система след извършената доработка през целия срок за гаранционна поддръжка. Рекламациите се предявяват пред изпълнителя чрез лицето за контакт на изпълнителя, посочено в чл. 28, на адреса, факса или имейла, посочени в същия член.

(2) Изпълнителят се задължава да започне работа по отстраняване на съответния недостатък, грешка, повреда и/или проблем в срок до 24 часа от предявяване на рекламация по ал. 1 и да отстрани съответния недостатък, грешка, повреда и/или проблем изцяло за своя сметка и в срок, определен съгласно ал. 3.

(3) Конкретният срок за отстраняване на проблема, посочен в рекламацията, се определя в двустранен протокол, а при неподписването му от изпълнителя – едностранно от възложителя, като не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) дни. При неотстраняване на проблема в определения срок изпълнителят дължи неустойка за неизпълнение по чл. 18, ал. 3.

Чл. 16. В случай че се установят скрити недостатъци, включително несъответствия на доработката с изискванията на договора, техническата спецификация, техническото предложение на изпълнителя при отчитане и на постигнатите договорености в процеса на договаряне, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на срока за гаранционна поддръжка, той е длъжен, в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването, да ги отстрани за своя сметка.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Чл. 17. Техническата поддръжка на системата се извършва през срока, посочен в договора, и включва ................................ (посочват се дейностите съгласно техническото предложение на изпълнителя, представляващо Приложение № 2, и постигнатите договорености в процеса на договаряне, отразени в протокол, представляващ Приложение № 3).

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 18. (1) При неспазване на срок по чл. 3, ал. 2 изпълнителят дължи неустойка за забавено изпълнение в размер на 0,5 % на ден от цената по чл. 5, ал. 1, т. 1 без ДДС, но не повече от 10 % от тази цена.

(2) При забавено изпълнение по чл. 3, ал. 2 с повече от 20 (двадесет) дни, възложителят има право да прекрати едностранно договора, без да дава допълнителен срок за изпълнение, като има право на неустойка за неизпълнение в размер на гаранцията за изпълнение.

# (3) В случай на неизпълнение на някое от задълженията, извън забавата по ал. 1 и 2, изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 5 % (пет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение по чл. 22, ал. 1 за всяко отделно неизпълнение.

(4) В случай, че изпълнителят извърши некачествено възложената с настоящия договор техническа поддръжка и от това са настъпили повреди в информационната система, той е длъжен да отстрани възникналите повреди изцяло за своя сметка в рамките на 3 (три) работни дни. Ако повредите бъдат отстранени за срок по-голям от 3 (три) работни дни, размерът на месечната цена се намалява пропорционално на дните, в които повредата не е била отстранена.

Чл. 19. При неизпълнение на задължение по чл. 6 от договора възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва.

Чл. 20. При неизпълнение на договора от страна на изпълнителя, довело до развалянето му от страна на възложителя, изпълнителят дължи неустойка в размер на гаранцията за изпълнение.

чл. 21. Изплащането на неустойки и обезщетения по предходните текстове от настоящия договор не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 22. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на 4 % от цената по чл. 5, ал. 1 без ДДС и е представена под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя /безусловна и неотменяема банкова гаранция (оставя се вярното) и е със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка.

(2) Гаранцията за изпълнение (когато е банкова гаранция) се усвоява от възложителя чрез декларация до съответната банка, че изпълнителят е в нарушение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства. / (2) При усвояване на гаранцията (когато е под формата на внесен депозит) възложителят писмено уведомява изпълнителя за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията. (В зависимост от формата на гаранцията се оставя съответната клауза.)

(3) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава (възстановява) на изпълнителя в срок до 30 дни след изтичане на срока за гаранционна поддръжка.

# ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. Договорът се прекратява с изтичане на срока за гаранционна поддръжка.

Чл. 24. Договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните.

Чл. 25. Възложителят има право да прекрати предсрочно договора без предизвестие, когато изпълнителят:

1. забави изпълнение на свое задължение по договора с повече от 20 (двадесет) дни или

2. не отстрани в срок от 20 (двадесет) дни, констатирани недостатъци в изпълнението.

Чл. 26. Договорът може да се развали едностранно и без предизвестие от която и да е от страните, в случай, че ответната страна виновно не изпълни задълженията си.

# ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс от упълномощените представители на страните.

Чл. 28. (1) Адресите на страните по договора и лицата за контакт са, както следва:

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: ..................................................

Лице за контакт: ................................................................., телефон: ............................

имейл: ....................................................., факс ...............................................

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

Лице за контакт: ................................................................., телефон: ............................

имейл: ....................................................., факс ...............................................

(2) Лице, което ще извършва контрол и следи за изпълнението на настоящия договор от страна на възложителя е лицето, посочено в предходната алинея.

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за редовно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 29. При непостигане на съгласие между страните, спорните въпроси ще се отнасят за решаване пред компетентния съд.

Чл. 30. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Техническа спецификация – Приложение № 1;

- Техническо предложение – Приложение № 2;

- Протокол за постигнатите договорености – Приложение № 3.

Настоящият договор се състои от ...... (........................) страници и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

- Възложител:				          изпълнител:

Председател

/Стоян Мавродиев/

- Главен счетоводител

/Маринела НЕДЕЛЧЕВА-Христова/