**A picture containing application

Description automatically generated**

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.05.2022 г. – 11.06.2022 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период екипа на КФН проведе 11 срещи с екипа на Скейлфокус. Обсъжданите и дискутирани теми са:
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Издаване на разрешения, лицензи, одобрения, утвърждавания, съгласувания" - РРОН – 2 срещи
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Издаване на разрешения, лицензи, одобрения, утвърждавания, съгласувания" - РРИД
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Издаване на разрешения, лицензи, одобрения, утвърждавания, съгласувания" - РРЗН
* Обсъждане на бизнес процес „Входиране в комисия“
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Отнемане на лицензи" – ОН – 2 срещи
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Отнемане на лицензи" – ЗН – 2 срещи
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Отнемане на лицензи" – НИД – 2 срещи
* През отчетния период екипът на Скейлфокус започна работа по миграцията в тестова среда. Във връзка с успешното изпълнение на тази дейност, беше проведена среща между екипите на 01.06.2022г.;
* Продължи работа по разработване на системата.

За периода 12.05.2022 г. – 11.06.2022 г. изработените човекодни по дейности са:

Дейност коригиране на “Системен проект“: 39 човекодни за изпълнителя.

Дейност Разработване на системата и представяне на изготвени екрани форми: 432 човекодни за изпълнителя и 230 човекодни за възложителя.

Дейност Миграция: 57 човекодни за изпълнителя.

Няма промяна в регистъра на рисковете за отчетния период.