**A picture containing application

Description automatically generated**

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.06.2022 г. – 11.07.2022 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период екипа на КФН проведе 6 срещи с екипа на Скейлфокус. Обсъжданите и дискутирани теми са:
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Отнемане на лицензи" - РРЗН
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Отнемане на лицензи" - РРИД
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Отнемане на лицензи" - РРОН
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Нотификационни производства"
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес " Проверки за свързаност“
* Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес " Проверки за свързаност" – ОН
* През отчетния период, екипът на „Скейл Фокус“ предаде четвърта версия на Системния проект за преглед и становище от страна на КФН;
* През отчетния период екипът на Скейлфокус продължи работа по миграцията в тестова среда. Във връзка с успешното изпълнение на тази дейност, бяха проведени срещи между екипите на 20.06.2022г. и 06.07.2022г.;
* Продължи работа по разработване на системата.

За периода 12.06.2022 г. – 11.07.2022 г. изработените човекодни по дейности са:

408 човекодни за изпълнителя и 230 за възложителя.

Няма промяна в регистъра на рисковете за отчетния период.