**A picture containing application

Description automatically generated**

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.07.2022 г. – 11.08.2022 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период се проведоха 2 срещи за синхронизация на проекта.
* За отчетния период екипа на КФН проведе 12 срещи с екипа на Скейлфокус. Обсъжданите и дискутирани теми са:
* Стратегия за миграция и миграция на данни от документооборотната система
* Демонстрация на Прототип 1
* Интеграция с ИС на БФБ – 2 срещи
* Миграция на данни от деловодната ИС; Демо на деловодната АИС – 2 срещи
* Риск-базиран надзор – представяне на подхода
* Демо на въвеждане на АУАН в текущата ИС
* Демо на БП подаване на ежедневни и други отчети в текущата ИС. Обсъждане на документи по БС-а
* Верифициране на данните, включени в Профил на ПНЛ/неПНЛ в ЕИС
* Изясняване на въпроси свързани с жалби, сигнали и запитвания
* Демонстрация на обработване на жалби в деловодната АИС
* През отчетния период, екипът на „Скейл Фокус“ предаде четвърта версия на Системния проект за преглед и становище от страна на КФН;
* През отчетния период екипът на Скейлфокус продължи работа по миграцията в тестова среда. Във връзка с успешното изпълнение на тази дейност, бяха проведени срещи и демонстрации на съществуващи системи в КФН;
* През отчетния период екипът на Скейлфокус направи демонстрация на Прототип 1 на ЕИС, инсталира я на средата на КФН и продължи работа по разработване на системата.

За периода 12.07.2022 г. – 11.08.2022 г. изработените човекодни по дейности са:

451 човекодни за изпълнителя и 351 за възложителя.

Актуализиран беше регистъра на рисковете за отчетния период.