**A picture containing application

Description automatically generated**

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.08.2022 г. – 11.09.2022 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период се проведоха 2 срещи за синхронизация на проекта.
* За отчетния период екипа на КФН проведе 5 срещи с екипа на Скейлфокус. Обсъжданите и дискутирани теми са:
* Обхват на предоставяните от БФБ данни
* Риск базиран надзор - валидиране, определяне на нужди от първична информация в ОН
* Подход за интеграция с европейските институции
* Workshop по проекта
* Подход за интеграция с европейските институции – II
* Изготвен и предаден беше Системен проект, Версия 05, съгласно полученото от становище от КФН
* Продължи работа по разработване на системата – Прототип 2;

Извършени бяха дейности по миграцията в тестова среда.

За периода 12.08.2022 г. – 11.09.2022 г. изработените човекодни по дейности са:

389 човекодни за изпълнителя и 220 за възложителя.

Няма промяна в регистъра на рисковете за отчетния период.