****

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.09.2022 г. – 11.10.2022 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период се проведоха 3 срещи за синхронизация на проекта.
* За отчетния период екипа на КФН проведе 7 срещи с екипа на Скейлфокус. Обсъжданите и дискутирани теми са:
* Риск базиран надзор (ЗН) - валидиране, определяне на нужди от първична информация
* Дейности и действия по управление на документооборота
* Демо на разработка от спринт 12
* Дейности и действия по управление на документооборота – II
* Демо на електронна услуга от портала на НАП
* Отворени въпроси по миграцията на данни
* Интеграция с Централен депозитар
* Изготвен и предаден беше Системен проект, Версия 06, съгласно полученото от становище от КФН;
* Продължи работа по разработване на системата – Прототип 2, като направи и междинна демонстрация на междинно постигнати резултати в разработката;
* Извършени бяха дейности по миграцията в тестова среда, като на 05.10.2022 беше обсъдена миграцията на данните, свързани с текущата АИС, счетоводната система (КОНТО) и системата за управление на човешки ресурси (ХЕРМЕС) ;

За периода 12.09.2022 г. – 11.10.2022 г. изработените човекодни по дейности са:

460,5 човекодни за изпълнителя и 280 за възложителя.

Няма промяна в регистъра на рисковете за отчетния период.