****

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.03.2023 г. – 11.04.2023 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период се проведоха 2 срещи за синхронизация на проекта;
* За отчетния период екипа на КФН проведе срещи на следните теми с екипа на Скейлфокус:
* Синхронизиране по отн. на среда за валидиране на xml/xsd
* Документооборот в КФН
* Процес по регистрация и идентификация на ПНЛ/не ПНЛ
* Дискутиране на възможностите на е-Плащане
* Оптимизиране на броя на специфичните формуляри на услугите в ИИСДА
* През отчетния период бяха извършени дейности по отстраняване на дефекти и надграждане на разработеното до момента, както и задълбочен анализ относно готовността на ЕИС към срока на Прототип 6;
* През отчетния период продължи работата по миграцията на данни в тестова среда и предаване на уточнените миграции на среда на КФН;

За периода 12.03.2023 г. – 11.04.2023 г. изработените човекодни по дейности са:

577 човекодни за изпълнителя и 270 за възложителя.

Актуализиран беше регистъра на рисковете за отчетния период.