****

**Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“**

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.

Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  ***12.08.2023 г. – 11.09.2023 г.*** и съдържа информация за следните извършените дейности:

* За отчетния период е проведена 1 среща за синхронизация на проекта;
* За отчетния период екипа на КФН проведе срещи на следните теми с екипа на „Скейл Фокус“ АД:
* Допълнителни Разяснения по Отношение на Интеграцията с БФБ;
* Интеграция на ЕИС с ИС на ЦД;
* Представяне ЕУ и ЕАУ;
* Интеграция с EIOPA - III.
* През отчетния период продължиха задълбочените тестове на отделни надградени или променени функционалности на системата с вече мигрирани данни в предпродукионна среда;
* През отчетения период стартираха обученията за крайни потребители и администратори на системата в тестова среда;
* През отчетения период беше проведено представяне на функционалностите на външния портал на системата пред поднадзорни и други заинтересовани лица, съвместно от КФН и „Скейл Фокес“ АД.

За периода 12.08.2023 г. – 11.09.2023 г. изработените човекодни по дейности са:

827 човекодни за изпълнителя и 235 за възложителя.

През отчетния няма актуализация на регистъра на рисковете и на план-графика.